**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

**к конкурсу программы поддержки местных инициатив**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1 | Муниципальный район (округ) | Мазановский район |
| 2 | Муниципальное образование | Новокиевский сельсовет Мазановского района Амурской области |
| 3 | Населенный пункт | с. Новокиевка |
| 4 | Наименование инициативного проекта | Продолжение работ по благоустройству сельского парка села Новокиевка Мазановского района Амурской области |
| 5  | Дата внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования | 27.09.2023 |
| 6 | Численность населения в населенном пункте (по актуальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области) | 658 человек |
| 7 | Типология проекта(нужное подчеркнуть) |  1.Объекты водоснабжения или водоотведения;2. Объекты благоустройства; 3. Объекты уличного освещения;4. Игровые площадки; 5. Учреждения культуры;6. Объекты физ. культуры и массового спорта 7. Места захоронения; 8. Мест массового отдыха населения; 9. Объекты культурного наследия. |
| 8 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования  |  В ходе выполнения первого этапа проекта, по периметру парка были установлены столбы с уличными светильниками и солнечной панелью, малые архитектурные формы (лавочки, урны). В рамках запланированных источников финансирования, которых недостаточно для завершения реконструкции всего парка, частично выполнены основные мероприятия по реализации проекта – асфальтирование дорожной сети. Для комфортного проведения досуга жителей, современного места отдыха, которое бы отвечало потребностью людей и формированию благоприятных условий, для безопасного и культурного отдыха детей и взрослых, необходимо продолжить работы по асфальтированию дорожно-тропиночной сети сельского парка  |
| 9 | Предлагаемые решения вышеуказанной проблемы |  Продолжение строительства дорожной - тропиночной сети сельского парка (асфальтирование), с установкой бортовых бордюрных камней  |
| 10 | Описание ожидаемого результата реализации инициативного проекта |  В результате продолжения реализации проекта по благоустройству сельского парка, у жителей села появится современное место отдыха для всех групп населения, повысится привлекательность данного объекта. Создание современной сети дорожек и тротуаров, создаст комфортные условия для пребывания граждан в условияхестественного произрастания лесонасаждений. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу Новокиевского сельсовета, к вопросам местного самоуправления относится организация благоустройства территории поселения. Местное самоуправление будет обеспечивать решение этих вопросов, исходя из интересов населения, с учетом исторических и местных традиций. После завершения работ по реализации проекта, в сельском бюджете будет предусмотрено ежегодное финансирование на содержание: уличного освещения, малых архитектурных форм дорожно-тропиночной сети.  |
| 11 | Предварительные параметры проекта |

|  |  |
| --- | --- |
| Общая стоимость | 1624745,00  |
| Средства областной субсидии | 1500000,00 |
| Вклад местного бюджета | 60000,00 |
| Вклад жителей | 15000,00 |
| Вклад спонсоров | 24167,00 |
| Неденежный вклад жителей | 2189,00 |
| Неденежный вклад спонсоров | 23389,00 |

 |
| 12 | Описание неденежного вклада жителей | Сгребание и уборка трав |
| 13 | Описание неденежного вклада спонсоров |  Предоставление бортового автомобиля для перевозки грузов, перемещения оборудования и материальных ценностей |
| 14 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 90 дней |
| 15 | Персональный состав инициативной группы проекта | 1. Жукова Тамара Викторовна
2. Косенко Светлана Александровна
3. Татурова Ирина Владимировна
4. Чепурнова Надежда Николаевна
5. Шелепова Марина Дмитриевна
 |
| 16 | Контактыпредседателя инициативной группы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Татурова Ирина Владимировна |  | 89140618589 |
|  |  |  |

 |
| Глава администрации муниципального образования |  |  |  | В.А.Гуменюк |
|  |  | подпись |  | ФИО |
| Председатель инициативной группы |  |  |  | И.В.Татурова |
|  |  | подпись |  | ФИО |